|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Atividade | Área Resp. | Responsável | Data Necessária | Data Conclusão | Considerações |
| 1 | Definição politica VPN | SI | Fernando Karbas | 01/jun |  | Inicialmente será feito conexão Client-to-site. Posteriormente será feito conexão direta via link level 3  Passar Guia de Instalação/Configuração do Client  Apenas Agendar Técnicos (Ver com o Back) |
| 2 | Definição escopo de / rede | SI | Fernando Karbas | tbd |  | 10/06/2016 |
| 3 | Criação VPN | Infra | Daniel / Paulo | 03/jun |  | Necessário Daniel efetuar a criação dos usuários após lista informada pela Softtek  Vamos gerar a lista  07/06 (Agendar Back) |
| 4 | Definir politica de solicitação de acessos | SI | Fernando Karbas | 03/jun |  | O processo seguirá o fluxo normal dos parceiros hoje. A própria softtek abrirá os chamados de solicitação de acessos e os gestores AUSA farão as aprovações para a concessão.  Passar as Filas do Automidia |
| 5 | Definição SVN? | SI | Fernando Karbas | 31/06 |  | Quantos sistemas possuímos código fonte?  Murilo informou que será criado na planilha para softtek coluna “mantenedor”. Sistemas com esta flag terão seus códigos mantidos em svn  Plano de Deployment  Documentação de Ambiente  Documentação de Repositórios  Plano de Baseline, Branches/Tags |
| 6 | Definir onde documentos das aplicações serão armazenados por softtek / alphaville | SI | Fernando Karbas | 03/jun |  | Inicialmente via Intralinks e posteriormente tbd (to be defined)  Passar carminho  Descrição de Estrutura  Intralinks? TBD? |
| 7 | Definir onde serão armazenados documentos aplicação | Sistemas | Murilo / Elaine | 03/jun |  | ? |
| 8 | Carregar documentos disponíveis de cada sistemas no intralinks | Sistemas | Miguel / Lisiane / Murilo | 03/jun |  | ? |
| 9 | Enviar documentação referente a Banco de Dados Aplicações | Infra | Katharine | 03/jun |  |  |
| 10 | Definir integração entre ferramentas automidia / redmine x alteração de códigos | Sistemas / SI | Sistemas / SI | 30/jun |  | Necessária avaliar esta solução. |
| 11 | Utilização Solution Manager | Sistemas  /SI | Sistemas / SI | 30/jun |  | Validar para transporte de request e armazernar docto. |
| 12 | Definir qual vai ser a rotina para atualização dos documentos | Sistemas /SI/ Infra / Algar | Fernando Karbas / Paulo / Miguel | 30/jun |  |  |